Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Individual Planning Report**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Diseño y Pruebas 2

Curso 2022 – 2023

| **Grupo de prácticas: C1-03-09** | |
| --- | --- |
| **Autores por orden alfabético** | **Rol** |
| Martínez Cano, Juan | Desarrollador |

**Índice de contenido**

[**1. Resumen ejecutivo**](#_cabmtsehq54n) **2**

[**2. Tabla de revisiones**](#_e84zc8b5lhje) **4**

[**3. Introducción**](#_29sujk21yipe) **5**

[**4. Tareas**](#_k6p6lz9o0whj) **6**

[**5. Conclusiones**](#_cx2p9uw78f6o) **7**

[**6. Bibliografía**](#_onfs21p3w8iw) **8**

# **1. Resumen ejecutivo**

A continuación dejaremos constancia de todas las tareas que hemos realizado para este entregable incluyendo para cada tarea los aspectos:

* Nombre: Nombre de la tarea.
* Descripción: Donde haremos una pequeña descripción de la tarea.
* Autor: Donde se especifica que participante del grupo es el encargado de realizar la tarea.
* Tiempo Estimado: Tiempo en el que pensamos que podemos realizar la tarea.
* Tiempo Real: Tiempo que hemos empleado para la realización de la tarea.

# **2. Tabla de revisiones**

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 16/02/2023 | 1.0 | Primera versión del documento |

# **3. Introducción**

En este documento se detallarán las tareas que he realizado para este entregable, cada una de ellas con su información correspondiente.

# 

# **4. Tareas**

Para indicar las tareas a realizar, las presentaremos mediante una tabla:

| Task 037-Sing up company | |
| --- | --- |
| Descripción: | Sign up to the system and become a company. |
| Autor | juamarcan8 |
| Tiempo Estimado | 45 min |
| Tiempo Real | 1h 21 min |

| Task 038-Update Companies Profiles | |
| --- | --- |
| Descripción: | Operations by companies on user accounts:  -> Update their profiles. |
| Autor | juamarcan8 |
| Tiempo Estimado | 1h |
| Tiempo Real | 43 min |

| Task 039-Opertions by any authenticates principals on practica | |
| --- | --- |
| Descripción: | Operations by companies on user accounts:  -> List the practica associated with a course.  -> Show the details of the practica that they can list, including their companies. |
| Autor | juanmarcar8 |
| Tiempo Estimado | 1h 30 min |
| Tiempo Real | 1h |

| Task 040-Operations by companies on practica | |
| --- | --- |
| Descripción: | -> List the practica that they have created.  -> Show the details of their practica.  -> Register an enrolment.  -> Create, update, or delete their practica. Practica can be updated or deleted as long as they have not been published |
| Autor | juamarcan8 |
| Tiempo Estimado | 3h |
| Tiempo Real | 4h 37min |

| Task 041-Operations by companies on sessions | |
| --- | --- |
| Descripción: | -> List the sessions in their practica.  -> Show the details of their sessions.  -> Create a new session in their practica as long as they have not been published.  -> Update or delete the sessions in their practica as long as they have not been published. In exceptional cases, one  single addendum session can be added to a practicum after it has been published; this requires confirmation; the  addendum sessions must be some-what highlighted when displayed. |
| Autor | juamarcan8 |
| Tiempo Estimado | 3h |
| Tiempo Real | 3h 28min |

# **5. Presupuesto**

| Presupuesto | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rol | Coste Por Hora | Tareas a Realizar | Tiempo | Coste Total |
| Desarrollador | 20€/h | 5 | 9 h 15 min | 185 € |

# 

# **6. Conclusiones**

En conclusión, en calidad de colaborador en este proyecto, puedo afirmar que he desempeñado con éxito todas las tareas asignadas.  
He dejado constancia detallada de todas las tareas que he realizado y de los resultados obtenidos, lo que permitirá una evaluación precisa del rendimiento del proyecto.  
En definitiva, estoy convencido de que mi contribución ha sido clave para el éxito del proyecto y estoy satisfecho con el trabajo realizado.

# **7. Bibliografía**

* <https://app.clockify.me/tracker> para saber las horas dedicadas a cada tarea